ՀԱՅՏ

Հայաստանի Հանրապետության  համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԼԻՆԻՆԻ ՓՈՂՈՑԻ 4-ՐԴ ՆՐԲ․ ԹԻՎ 14 ՀԱՍՑԵԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍԱՐԱԼԱՆՋԻ ՓՈՂՈՑ 9-ՐԴ ՆՐԲ․ ԹԻՎ 4 ՀԱՍՑԵԻ ՃՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ |
| --- | --- |
| Մարզ | Տավուշի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ Ք.Դիլիջան Գ.Հաղարծին Գ.Թեղուտ Գ.Գոշ Գ.Հովք Գ.Խաչարձան Գ.Աղավնավանք |
| Համայնքի/բնակավայրի/ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | 98 կմ 37կմ |
| Համայնքի/բնակավայրի/ բնակչությունը | Դիլիջան համայնք՝ 26700 |
| Սահմանամերձ , բարձր լեռնային համայնք | - |
| Համայնքի/բնակավայրի/ ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն | Դիլիջան բնակավայրն ամբողջովին, իսկ Հաղարծին,Թեղուտ, Գոշ և Հովք բնակավայրերը մասնակի լուսավորված են: Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է ծրագիր, որի արդյունքում բնակավայրերը ամբողջովին կլուսավորվեն էներգոխնայողական լուսատուներով:Դիլիջան համայնքում իրականացվում են սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքներ:Դիլիջան բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկումն իրականացվում է «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ»ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ մյուս բնակավայրերում համայնքի միջոցներով:Դիլիջան համայնքում ձեռք է բերվել 5 միկրոավտոբուս, որոնց միջոցով իրականացվում է ուղևորափոխադրումներ համայնքի բնակավայրերի միջև: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Զոսաշրջության նոր սեզոնին նախապատրաստելու, քաղաքը առավել բարետես և հետաքրքիր դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգմանն ուղղված աշխատանքներ: Դիլիջան քաղաքի այս հատվածը խիտ բնակեցված է, գտնվւմ են բազմաթիվ տնատիրություններ,կան հյուրատներ։693մ ճանապարհների վերանորոգումը կնպաստի թե զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը, կապահովի բարեկեցիկ միջավայր։ |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Արդյունք 1. Դիլիջան քաղաքի Կալինինի փողոց 4-րդ նրբ․ թիվ 14 հասցեից մինչև Սարալանջի փողոց 9-րդ նրբ․ թիվ 4 հասցեի ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Արդյունք 2. Տարածքների բարեկարգում և արդիականացում Արդյունք 3, Անվտանգության բարձրացում, արագ և դյուրին տեղաշարժի ապահովում Արդյունք 4. Տնտեսական գործունեության ակտիվացում, աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողություններն են՝ Արդյունք 1 – առկա է Դիլիջան քաղաքի Կալինինի փողոց 4-րդ նրբ․ թիվ 14 հասցեից մինչև Սարալանջի փողոց 9-րդ նրբ․ թիվ 4 հասցեի ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Գործողություններ. 1․1 փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում. 1․2 հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում. 1․3 հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում 1․4 շինթույլտվության տրամադրում. 1․5 շինարարական աշխատանքների վերահսկում. |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Ծրագրի իրականացմամբ ներհամայնքային ճանապարհների արժեքը կավելանա: Նշված ծախսը համարվում է կապիտալ բնույթի ծախս, քանի որ ծախսերի իրականացման արդյունքում ճանապարհները հիմնանորոգվում են, արդիականացվում և իրականացված ծախսը գերազանցում է հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի 5 տոկոսը: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Համայնքի նշված փողոցի ասֆալտապատման արդյունքում 4000 բնակիչներ կունենան հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհ, կնվազեն տրանսպորտային միջոցների ամորտիզացիոն ծախսերը, կբարձրանա բանկչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 20 ժամանակավոր աշխատատեղ: |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն – 1123842442 ՀՀ դրամ պլանը; փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտներ; 1123842442; 1080168075; 96,1. Այդ թվում՝. Վարչական բյուջեի եկամուտներ,որից՝; 878747442; 851045518; 96,9. -Սեփական եկամուտներ; 279391300; 251724076; 90,1. -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 245095000; 229122557; 93,4. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 1225711499; 1081791939; 88,2. -Վարչական բյուջեի ծախսեր; 878747442; 791728233; 90,1. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 346964057; 290063706; 83,6. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝; 547621861. -ճանապարհաշինություն; 423348629. -բնակարանային շինարարություն; 11120000. -մշակութային կազմակերպություններ; 3589060. -օրենսդիր և գործադիր մարմիններ; 97000. -Կրթություն; 100613694. -Աղբահանում; 3792101. -գյուղատնտեսություն; 5061377. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 2021թ. Բյուջեն՝ 1027000000 ՀՀ դրամ Պլանը. Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտներ; 1027000000. Այդ թվում՝. Վարչական բյուջեի եկամուտներ,որից՝; 1027000000. -Սեփական եկամուտներ; 336542600. -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 1377245200. -Վարչական բյուջեի ծախսեր; 1027000000. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 350245200. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը, որից՝. -ճանապարհաշինություն; 167091200. -նավթամթերք և բնական գազ; 5000000. -մշակութային կազմակերպություններ; 169000000. -գյուղատնտեսություն; 1154000. -օրենսդիր և գործադիր մարմիններ; 4000000. -արտադպրոցական դաստիարակություն; 4000000. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Համայնքի 2021թ. բյուջեի մուտքերով անհնար է իրականացնել նշված ծրագիրը, քանի որ Դիլիջան համայնքի մուտքերն ուղղվում են համայնքապետարանի և 16 ՀՈԱԿ-ների պահպանմանը, ինչպես նաև համայնքի տարածքում լուսավորության, աղբահանության, սանիտարական մաքրման և ջրամատակարարման ծառայությունների իրականացմանը:Համայնքի միջոցներով իրականացվում է գյուղական բնակավայրերի գազաֆիկացաման աշխատանքներ, համայնքում կառուցվելու են խաղահրապարակներ , վերանորգվելու է երկրագիտական թանգարանի շենքի տանիքը։Նախատեսվել է Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք և Հովք բնակավայրերի ճանապարհների փոսային նորոգման և խճապատման աշխատանքներ։:Համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությւնների համար նախատեսվել է ձեռք բերել գույք։ |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 53317310 ՀՀ դրամ (100%) Նախագծման արժեքը, ներառյալ փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը-490000 ՀՀ դրամ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը-833130ՀՀ դրամ Հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը-249940 ՀՀ դրամ |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 30390867 ՀՀ դրամ (57%) |
| Այլ ներդրողներ | ..........ՀՀ դրամ ( %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ01/05/2021թ. Տևողությունը՝ 6 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը |  |
| Ամսաթիվ | “__08__”_փետրվարի _2021թ. |

էլ. Փոստ   dilijan1@yahoo.com

Դիլիջան համայնքի ղեկավարի ժպ                                              	Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.